24. november 2023

Kære alle

Så er der endelig lidt nyt at melde omkring vores vinduesprojekt.

KAB’s projektleder meddeler at prækvalifikationen nu er slut, og man
skal nu beslutte sig for hvilke entreprenører som skal gå videre i udbudsfasen.

Fem entreprenører har budt ind. En er sorteret fra med det samme, en
skal bedømmes nærmere og tre er umiddelbart godkendt.

Samtlige entreprenører har fået besked d. 22/11-23, og vil besigtige Banevænget
mandag 27/11-23.
Lige før jul vil KAB indstille til os – Banevænget – hvilken
entreprenør man har besluttet sig for.

I mellemtiden vil vores låneansøgning blive behandlet i Herlev Kommune på
førstkommende Kommunalbestyrelsesmøde – 13/12-23.

Så forhåbentlig skulle de første brikker være faldet på plads omkring jul.

Vi vender tilbage så snart der er nyt.

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen